РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОЛОУСТНЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Глава Голоустненского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2013 г.                                     № 02

с. Малое Голоустное

Об утверждении плана мероприятий

по сбору и утилизации бытовых

отходов и ликвидации стихийных свалок

на территории Голоустненского

муниципального образования

Во исполнение Федерального закона от 	 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 06.10.2003 г п. 18 ст. 14 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 12.11.2007 г. № 98-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области»,  руководствуясь  п. 18, п. 19 ст.6 Устава Голоустненского муниципального образования, в целях принятия мер по предупреждению инфекционных заболеваний и создания благоприятной окружающей среды для проживания.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план мероприятий по сбору, вывозу, утилизации    бытовых отходов и ликвидации стихийных свалок на территории       Голоустненского муниципального образования (приложение № 1).

2. Администрации Голоустненского муниципального образования предусмотреть средства в бюджете на выполнение данных мероприятий.

3. Опубликовать данное  постановление на сайте www.goloustnenskoe-mo.ru

Глава Голоустненского

муниципального образования					Т.Г. Липская

Приложение № 1

К постановлению

главы Голоустненского МО

от 11.01.2013 года № 02

ПЛАН

Мероприятий по сбору и утилизации бытовых отходов и ликвидации стихийных свалок на территории Голоустненского муниципального образования

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение на территории образования месячника по санитарной очистке. | С 25.04.13 по 23.05.13 | Пимонов З.С. Иванова Л.А. Крым М.М. Арефьева Т.Б. |
| 2. | Оповещение жителей сел через листовки о месячнике по санитарной очистки. | 23.04.-25.04.2013 | Уличный комитет Иванова Л.А. |
| 3. | Проведение субботника по уборке территории на предприятиях и прилегающим к ним. | С 25.04. по 30.04.2013 | Руководители предприятий Корнаков В.В. |
| 4. | Проведение субботника на территории обелисков погибшим жителям в ВОВ | До 05.05.2013 | Вещева В.В. Банщикова Л.Н. Василина О.И. Арефьева Т.Б. |
| 5. | Проведение субботника на территории поселковых кладбищ (Б.Голоустное, с. М.Голоустное) | 25.04.-26.04.2013 | Пимонов З.С. Иванова Л.А. Арефьева Т.Б. Крым М.М. Корнаков В.В. |
| 6. | Проведение буртовки и рекультивации земли на полигонах временного хранения ТБО | До 15 мая 2013 года. | Пимонов З.С. |
| 7. | Изготовить и установить аншлаги о запрещении свалок мусора в черте сел, в том числе водоохранных зонах. | До 7 мая 2013 | Пимонов З.С. Крым М.М. |
| 8. | Выявление стихийных свалок в черте сел и организациях их уборки | До 10.05.13 | Иванова Л.А. Уличный комитет Пимонов З.С. Зубарева А.Г. Крым М.М. |
| 9. | Организация вывоза мусора с личных подворий по графику | До 17.05.2013 | Иванова Л.А. Уличный комитет Пимонов З.С. |
| 10. | Еженедельный подворный обход для выявления нарушений содержания придомовой территории и пожарных проездов | С 29.04.2013 до 17.05.2013 | Иванова Л.А. Уличный комитет Крым М.М. |
| 11. | Еженедельный отчет на планерках при Главе о ходе проведения месячника | по понедельникам | Иванова Л.А. Пимонов З.С. |
| 12. | Еженедельное проведение Административной комиссии по выявленным нарушениям. | 7 мая, 14 мая, 21 мая 2013года | Иванова Л.А. Жукова О.М. Харин О.С. Крым М.М. |
| 13. | Выпуск листовок об административной ответственности за нарушение закона Иркутской области в сфере благоустройства населенных пунктов и оповещение населения | С 25.04.- 04.05.13г. | Уличный комитет Иванова Л.А. Пимонов З.С. |
| 14. | Подведение итогов проведения месячника | 23.05.2013 | Иванова Л.А. Пимонов З.С. Уличный комитет Крым М.М. Арефьева Т.Б. |
| 15. | Выпуск и распространение листовок по итогам месячника | До 25.05.09 | Иванова Л.А. Пимонов З.С. Уличный комитет |

Главный спец. администрации

Голоустненского МО                                                                   Пимонов З.С.