РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОЛОУСТНЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Глава Голоустненского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2013 г.                                    № 10

С. Малое Голоустное

О внесении изменений и дополнений

в Постановление Главы Голоустненского

муниципального образования

от 11.03.2012г. № 27

В целях создания условий для развития инфраструктуры Голоустненского муниципального образования, удовлетворения спроса населения в качественных автомобильных дорогах, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 32, 44 Устава Голоустненского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в название долгосрочной целевой программе «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования, на 2012-2014 годы.»

- слова «на 2012 – 2014 годы» читать «на 2012 – 2015 годы»

2. Приложение № 1 к Постановлению Главы Голоустненского муниципального образования читать в новой редакции.

3. Финансово-экономическому отделу администрации Голоустненского муниципального образования (О.А. Портновой) предусмотреть денежные средства на 2013г.

4. Контроль, за исполнением программы возложить на главного специалиста администрации Голоустненского муниципального образования Пимонова З.С.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ангарские огни».

Глава  Голоустненского

муниципального образования                                                           Т.Г. Липская.

- Приложение №1

- к Постановлению Главы

- Голоустненского МО

- от 08.02.2013г. №  10

- Раздел 1. ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования, на 2012-2015 годы»

| 1. | Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования, на 2012-2015 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик программы | Администрация Голоустненского муниципального образования. |
| 3. | Разработчик программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Голоустненского МО. |
| 4. | Основные цели и задачи программы | Основной целью является: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования. Основными задачами являются: -Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.. -Повышение безопасности дорожного движения. -Проведение текущего ремонта улиц, дорог, проулков, проездов, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом. |
| 5. | Сроки реализации программы | Программа реализуется с 2012 года по 2015 год в один этап. |
| 7. | Объемы финансирования с расшифровкой по годам | Общий объем финансирования затрат на реализацию программы составляет 3017,102 т. р. По годам; Общая Сумма т, р.; Областной Бюджет т, р.; Бюджет Голоустненского МО т, р.. 2012; 696.00; 689.00; 7.00. 2013; 820,690; 767.00; 53,690. 2014; 820,690; 767.00; 53,690. 2015; 820,690; 767.00; 53,690. |

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ   И  ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Необходимость разработки целевой программы обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети на территории Голоустненского МО при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Таким образом, основной целью Программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Голоустненского МО. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог на территории Голоустненского МО

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения.

Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

Удовлетворение потребностей населения  Голоустненского муниципального образования в передвижениях находится в прямой зависимости от состояния транспортной системы, позволяющей обеспечивать более высокий уровень обслуживания, снижения затрат населения на передвижения.

  - Транспортно-экономическая характеристика Голоустненского

муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 г.:

| Категория дорог и улиц города | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность дорог и улиц | км | 35,307 |
| в том числе: |  |  |
| - улицы и дороги местного значения | км | 35,307 |

Протяженность дорог и улиц с твердым покрытием  по состоянию на начало 2013 г. составляет 3,2 км.

Протяженность дорог и улиц с гравийным покрытием  по состоянию на начало 2013 г. составляет 32,107 км

2.2. Сведения о состоянии дорожной сети

- Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является:

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования.

Основными задачами для достижения поставленных    целей в рассматриваемом

периоде являются:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

- повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров;

- проведение текущего ремонта улиц, дорог, переулков, проездов, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом.

- Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программой предусматриваются следующие виды и объемы работ:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них;

- текущий ремонт улиц и дорог;

- содержание    улиц, дорог, сооружений на них;

Приоритетным направлением Программы является капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание  улиц и дорог, выполнение  мероприятий связанных  с повышением пропускной способности  улично-дорожной сети.

Сводные показатели Программы приведены в таблице № 1.

| № п/п | Наименование Мероприятии на 2012 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования |  | Ожидаемый результат км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет Голоустненского МО |  |  |
| 1 | Малое Голоустное Ремонт ул.Горького | 48,048 | 41,048 | 7,000 | 0.385 |  |
| 2 | Малое Голоустное Ремонт проулка ул.Горького -ул.Кирова | 40,560 | 40,560 | 0,00 | 0.325 |  |
| 3 | Малое Голоустное Ремонт ул.Мира | 151,632 | 151,632 | 0,00 | 1.215 |  |
| 4 | Малое Голоустное Ремонт участка от ул.Байкальская 53 до ул.Байкальская 63 | 31,200 | 31,200 | 0,00 | 0.250 |  |
|  | Большое Голоустное Ул.Байкальская | 424,320 | 424,560 | 0,00 | 3.400 |  |
| 5 | Итого | 696.000 | 689.000 | 7.00 | 5,575 км |  |

| № п/п | Наименование Мероприятии на 2013 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования |  | Ожидаемый результат км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет Голоустненского МО |  |
| 1 | Малое Голоустное Ремонт ул. Кропочева | 35,019 | 32,728 | 2,291 | 0,355 |
| 2 | Малое Голоустное Ремонт ул. Таежная | 78,110 | 73,000 | 5,110 | 0,500 |
| 3 | Малое Голоустное ремонт переулка ул. Широкая – ул. Черемушки 10 | 110,135 | 102,930 | 7, 205 | 0,705 |
| 4 | Малое Голоустное ремонт переулка ул. Таежная – ул. Горького 11 | 51,553 | 48,180 | 3,373 | 0,330 |
| 5 | Большое Голо - устное Ремонт переулка ул. Свердлова – ул. Кирова (маг. Степанов и Ко). | 30,816 | 28,800 | 2,016 | 0,150 |
| 6 | Большое Голоустное Ремонт переулка ул. Свердлова 19 - ул. Кирова 26 | 28,762 | 26,880 | 1,882 | 0,140 |
| 7 | Большое Голоустное Ремонт переулка ул. Свердлова 29 - ул. Кирова 38 | 32,870 | 30,720 | 2,150 | 0,160 |
| 8 | Большое Голоустное ремонт переулка ул. Кирова (маг. Гервазюк) – ул. Байкальская | 19,722 | 18,432 | 1,290 | 0.096 |
| 9 | Большое Голоустное Ремонт ул. Свердлова | 287, 616 | 268,800 | 18,816 | 1,400 |
| 10 | Нижний Кочергат ул. Набережная | 146,087 | 136,530 | 9,557 | 0,740 |
| 11 | Итого | 820,690 | 767,000 | 53,690 | 4,576 |

| № п/п | Наименование Мероприятии на 2014 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования |  | Ожидаемый результат км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет Голоустненского МО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большое Голоустное ремонт ул. Новая | 377,350 | 369,350 | 8,000 | 1,100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Малое Голоустное ремонт ул. Чернышевского | 232,650 | 232,650 | 0,00 | 1,150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Малое Голоустное ремонт участка ул. Байкальская 31 – ул. Байкальская 53 | 165,000 | 165,000 | 0,00 | 0,500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого | 820,690 | 767,000 | 53,690 | 2,355 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование Мероприятии на 2015 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования |  | Ожидаемый результат км |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет Голоустненского МО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большое Голоустное ул. Харануты | 528,000 | 520,000 | 8,000 | 1,600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Большое Голоустное ул. Береговая | 214,330 | 214,330 | 0,00 | 0,655 |  |  |  |  |  |
| 3 | Большое Голоустное переулок ул. Кирова 27 – ул. Байкальская 2 | 32,670 | 32,670 | 0,00 | 0,0,99 |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого | 820,690 | 767,000 | 53,690 | 2,355 |  |  |  |  |  |

4.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ

Общая сумма затрат на реализацию  Программы составляет  3017,102 тыс. руб. в текущих ценах..

Финансирование программных мероприятий предусмотрено из средств  бюджета Голоустненского МО и областного бюджета.

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Сроки   реализации  2012-2015 гг.

Данная  Программа по сроку реализации   относится к долгосрочным..

- 5.2. Принципы взаимодействия с предприятиями:

- Отдел по работе  муниципальным имуществом администрации Голоустненского МО,  от администрации Голоустненского муниципального образования делегированы полномочия заказчика, задачами которого  являются:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.;

- повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров;

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети в результате  проведения текущего ремонта мостов и водопропускных сооружений

- проведение текущего ремонта улиц, дорог, внутриквартальных проездов, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, противогололедными мероприятиями.

Организация работ по  текущему ремонту  дорог   осуществляется  путем  размещения муниципального заказа.

.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

В результате реализации Программы будет отремонтировано и реконструировано 11,487 м дорог и улиц, что позволит в том числе:

- создать комфортные условия для проживания населения в населенных пунктах Голоустненского МО;

- распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные дороги;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах;

- уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы.

Создание в сельском поселении необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов бюджета и получения средств, для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить социально-экономические задачи: повышения уровня жизни населения, улучшения условий проживания, повышение экономической самостоятельности сельского поселения, и инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в сельской местности.