**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ГОЛОУСТНЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**Глава Голоустненского муниципального образования**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

04.03.2016 г. № 30

с. Малое Голоустное

Об утверждении муниципальной программы

«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог

местного значения Голоустненского

муниципального образования на 2016-2018годы»

 В целях создания условий для развития инфраструктуры Голоустненского муниципального образования, удовлетворения спроса населения в качественных автомобильных дорогах, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 32, 44 Устава Голоустненского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования на 2016-2018 годы».

 2. Финансово - экономическому отделу администрации Голоустненского муниципального образования предусмотреть денежные средства на финансирование мероприятий данной программы.

 3. Контроль за исполнением программы возложить на главного специалиста организационного отдела администрации Голоустненского муниципального образования Федорову Е.А.

 4. Обнародовать данное постановление на официальном сайте администрации Голоустненского муниципального образования.

Глава Голоустненского

муниципального образования Т.Г. Липская

 Приложение №1

 к Постановлению Главы

 Голоустненского МО

 от 09.03.2016г. № 30

**Муниципальная программа**

**«Осуществление дорожной деятельности в отношении**

**автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования на 2016-2018 годы»**

**Раздел 1. ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы |  Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования на 2016-2018 годы» |
| 2. | Заказчик программы | Администрация Голоустненского муниципального образования. |
| 3. | Разработчик программы | Организационный отдел по работе с населением администрации Голоустненского МО. |
| 4. | Основные цели и задачи программы | Основной целью является:Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования.Основными задачами являются:- Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий..- Повышение безопасности дорожного движения.- Проведение текущего ремонта улиц, дорог, проулков, проездов, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом. |
| 5. | Сроки реализации программы | Программа реализуется с 2016 года по 2018 год в один этап.  |
| 7. | Объемы финансирования с расшифровкой по годам | Общий объем финансирования затрат на реализацию программы составляет 4677 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По годам | Общая сумма тыс. рублей | Областной бюджет тыс. рублей | Бюджет Голоустненского МО тыс. рублей |
| 2016 | 1548.00 | - | 1548.00 |
| 2017 | 1629.00 | - | 1629.00 |
| 2018 | 1500.00 | - | 1500.00 |

 |

 **Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ**

**НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ**

 Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние улично - дорожной сети на территории Голоустненского муниципального образования при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально - экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

 В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно - эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

 Таким образом, основной целью программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Голоустненского муниципального образования. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

 - выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог на территории Голоустненского муниципального образования;

 - повышение транспортно - эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения.

 Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

 Удовлетворение потребностей населения Голоустненского муниципального образования в передвижениях находится в прямой зависимости от состояния транспортной системы, позволяющей обеспечивать более высокий уровень обслуживания, снижения затрат населения на передвижения.

 В таблице № 1 приведена транспортно - экономическая характеристика Голоустненского муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 года:

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория дорог и улиц города | Единицыизмерения | Количество |
| Общая протяженность дорог и улиц | км | 39,37 |
|  в том числе: |  |  |
| - улицы и дороги местного значения | км | 39,37 |

 Протяженность дорог и улиц с твердым покрытием по состоянию на начало 2016 года составляет 1,6км.

 Протяженность дорог и улиц с гравийным покрытием по состоянию на начало 2016 года составляет 37,77км.

**Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

 Основной целью программы является:

 Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования.

 Основными задачами для достижения поставленных целей в рассматриваемом периоде являются:

 - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

 - повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров;

 - проведение текущего ремонта улиц, дорог, переулков, проездов, частного сектора с регулярным грейдированием и ямочным ремонтом;

 - погашение кредиторской задолженности прошлых лет по всем вышеуказанным целям использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

**Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И**

**ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ**

 Программой предусматриваются следующие виды и объемы работ:

 - обеспечение сохранности автомобильных дорог путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

 - содержание автомобильных дорог и сооружений на них;

 - текущий ремонт улиц и дорог;

 - содержание улиц, дорог, сооружений на них;

 - погашение кредиторской задолженности прошлых лет по всем вышеуказанным целям использования бюджетных ассигнований дорожного фонда;

 - приоритетным направлением программы является инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, разработка проектов организации дорожного движения, подсчет интенсивности дорожного движения, пропускной способности дорог, проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользования местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, возмещение их стоимости, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание улиц и дорог, выполнение мероприятий связанных с повышением пропускной способности улично - дорожной сети.

 Перечень мероприятий приведены в таблице № 2

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятии на2016 год | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования | Ожидаемый результат, км. |
| бюджет Голоустненского МО |
| 1 | Погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 0134300009712000006 от 15.10.2012г. на основании мирного соглашения по делу № А19-2598/2015 | 1,548 000,0 | 1548 000,0 | Выполнение мирового соглашения |
| Всего за 2016 год | 1548 000,0 | 1548 000,0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятии на2017 год | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования | Ожидаемый результат, км. |
| Бюджет Голоустненского МО |
| 1. | Погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту № 0134300009712000006 от 15.10.2012г. на основании мирного соглашения по делу № А19-2598/2015 | 129 000,0 | 129 000,0 | Выполнение мирового соглашения |
| Итого | 129 000,0 | 129 000,0 |  |
| 2. | Изготовление технических паспортов, проведение кадастровых работ автомобильных дорог, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользования в границах: |
| 2.1 | села Малое Голоустное ул. Мира | 33 796,0 | 33 796,0 | 1,207 |
| 2.2 | села Малое Голоустное ул. Чернышевского | 41 440,0 | 41 440,0 | 1,480 |
| 2.3 | села Малое Голоустное ул. Байкальская | 24 304,0 | 24 304,0 | 0,350 |
| 2.4 | поселка Большое Голоустное ул. Кирова | 23 229,0 | 23 229,0 | 0,825 |
| 2.5 | поселка Большое Голоустноеул. Байкальская | 95 200,0 | 95 200,0 | 3,4 |
| 2.6 | поселка Большое Голоустное ул. Свердлова | 39 208,0 | 39 208,0 | 1,4 |
| Итого | 257 177,0 | 257 177,0 | 8,662 |
| 3. | Ремонт автодороги общего пользования в границах  |
| 3.1 | села Малое Голоустное ул. Чернышевского | 625 965,0 | 625 965,0 | 1,480 |
| 3.2 | села Малое Голоустное ул. Байкальская | 155 994,0 | 155 994,0 | 0,350 |
| 3.3 | поселка Большое Голоустное ул. Кирова | 460 864,0 | 460 864,0 | 0,825 |
| итого | 1 371 823,0 | 1371 823,0 | 2,655 |
| Всего за 2017 год. | 1 629 000,0 | 1629 000,0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятий на2018 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования | Ожидаемый результат, км. |
| бюджет Голоустненского МО |
| 1. | Изготовление технических паспортов, проведение кадастровых работ автомобильных дорог, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользования в границах:  |
| 1.1 | села Малое Голоустное ул. Нагорная | 36 810,0 | 36 810,0 | 1,227 |
| 1.2 | села Малое Голоустное ул. Горького | 11 490,0 | 11 490,0 | 0,383 |
| 1.3 | села Малое Голоустное ул. Кирова | 29 910,0 | 29 910,0 | 0,997 |
| 1.4 | села Малое Голоустное ул. Чайковского | 16 710,0 | 16 710,0 | 0,557 |
| 1.5 | поселка Большое Голоустное ул. Новая | 33 000,0 | 33 000,0 | 1,1 |
| 1.6 | поселка Большое Голоустное ул. Береговая | 25 590,0 | 25 590,0 | 0,853 |
| 1.7 | поселка Большое Голоустное ул. Галазия | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,6 |
| 1.8 | поселка Большое Голоустное ул. Пименова | 20 190,0 | 20 190,0 | 0,673 |
| 1.9 | поселка Большое Голоустное ул. Рейдовая  | 19 350,0 | 19 350,0 | 0,645 |
| 1.10 | поселка Большое Голоустное ул. Рейдовая-2 | 5 250,0 | 5 250,0 | 0,175 |
| 1.11 | поселка Большое Голоустноеул. Харануты | 60 000,0 | 60 000,0 | 2,0 |
| 1.12 | поселка Большое Голоустное ул.Харануты-2 | 4 280,0 | 4 280,0 | 0,142 |
| Итого  | 280 560,0 | 280 560,0 | 9,352 |
| 2. | Ремонт автодороги общего пользования в границах: |
| 2.1 | села Малое Голоустное ул. Нагорная | 631 905,0 | 631 905,0 | 1,227 |
| 2.2 | поселка Большое Голоустное ул. Байкальская | 587 535,0 | 587 535,0 | 1,0 |
| Итого | 1 219 440,0 | 1 219 440,0 | 2,227 |
| Всего за 2018 год | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 |  |

**Раздел 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ**

 5.1. Общая сумма затрат на реализацию программы составляет 4,677 тысяч рублей в текущих ценах.

 5.2. Финансирование программных мероприятий предусмотрено из средств бюджета Голоустненского муниципального образования.

**Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

 6.1. Сроки реализации 2016-2018 годы.

 6.2. Взаимодействие с предприятиями:

 - организационный отдел по работе с населением администрации Голоустненского муниципального образования, от администрации Голоустненского муниципального образования делегированы полномочия заказчика, задачами которого являются:

 - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

 - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям;

 - повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров;

 - повышение пропускной способности улично - дорожной сети в результате проведения текущего ремонта мостов и водопропускных сооружений;

 - проведение текущего ремонта улиц, дорог, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, противогололедными мероприятиями.

 Организация работ по текущему ремонту дорог осуществляется путем размещения муниципального заказа.

 .

**Раздел 7.** **ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

 В результате реализации программы будет паспортизировано и оформлено право собственности 18,014 километров дорог и улиц, отремонтировано и реконструировано 4,882 километров дорог и улиц, что позволит в том числе:

 - вступить в программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014 – 2020 годы»;

 - создать комфортные условия для проживания населения в населенных пунктах Голоустненского муниципального образования;

 - распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные дороги;

 - снизить количество дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах;

 - уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы.

 Создание в сельском поселении необходимой улично - дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов бюджета и получения средств, для решения социальных проблем.

 Реализация программы позволит решить социально - экономические задачи:

 - повышение уровня жизни населения;

 - улучшения условий проживания;

 - повышения экономической самостоятельности сельского поселения, и инвестиционную привлекательность;

 - закрепление кадров в сельской местности.