РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОЛОУСТНЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Глава Голоустненского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2012 г.                                       № 27

С. Малое Голоустное

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования, на 2012-2014 годы»

В целях создания условий для развития инфраструктуры Голоустненского муниципального образования, удовлетворения спроса населения в качественных автомобильных дорогах, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 32, 44 Устава Голоустненского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования, на 2012-2014 годы.»

2. Финансово-экономическому отделу администрации Голоустненского муниципального образования (О.А. Портновой) предусмотреть денежные средства на 2012г.

- Контроль, за исполнением программы возложить на заместителя Главы

Голоустненского муниципального образования Жукову О.М.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ангарские огни».

Глава  Голоустненского

муниципального образования                                                           Т.Г.Липская

- Приложение №1

- к Постановлению Главы

- Голоустненского МО

- от 11.03.2012г. № 27

- Раздел 1. ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования, на 2012-2014 годы.»

| 1. | Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования, на 2012-2014 годы.» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик программы | Администрация Голоустненского муниципального образования. |
| 3. | Разработчик программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Голоустненского МО. |
| 4. | Основные цели и задачи программы | Основной целью является: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования. Основными задачами являются: -Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.. -Повышение безопасности дорожного движения. -Проведение текущего ремонта улиц, дорог, проулков, проездов, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом. |
| 5. | Сроки реализации программы | Программа реализуется с 2012 года по 2014 год в один этап. |
| 7. | Объемы финансирования с расшифровкой по годам | Общий объем финансирования затрат на реализацию программы составляет 2088 т.р По годам; Общая Сумма т,р.; Областной Бюджет т,р.; Бюджет Голоустненского МО т,р.. 2012; 696.00; 689.00; 7.00. 2013; 696.00; 689.00; 7.00. 2014; 696.00; 689.00; 7.00. |

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ   И  ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Необходимость разработки целевой программы обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети на территории Голоустненского МО при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Таким образом, основной целью Программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Голоустненского МО. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог на территории Голоустненского МО

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения.

Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

Удовлетворение потребностей населения  Голоустненского муниципального образования в передвижениях находится в прямой зависимости от состояния транспортной системы, позволяющей обеспечивать более высокий уровень обслуживания, снижения затрат населения на передвижения.

  - Транспортно-экономическая характеристика Голоустненского

муниципального образования по состоянию на 01.01.2011 г.:

| Категория дорог и улиц города | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность дорог и улиц | км | 35,307 |
| в том числе: |  |  |
| - улицы и дороги местного значения | км | 35,307 |

Протяженность дорог и улиц с твердым покрытием  по состоянию на начало 2012 г. составляет 2,2 км.

Протяженность дорог и улиц с гравийным покрытием  по состоянию на начало 2012 г. составляет 33,107 км

2.2. Сведения о состоянии дорожной сети

- Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является:

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования.

Основными задачами для достижения поставленных    целей в рассматриваемом

периоде являются:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

- повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров;

- проведение текущего ремонта улиц, дорог, переулков, проездов, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом.

- Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программой предусматриваются следующие виды и объемы работ:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них;

- текущий ремонт улиц и дорог;

- содержание    улиц, дорог, сооружений на них;

Приоритетным направлением Программы является капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание  улиц и дорог, выполнение  мероприятий связанных  с повышением пропускной способности  улично-дорожной сети.

Сводные показатели Программы приведены в таблице № 1.

| № п/п | Наименование Мероприятии на 2012 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования |  | Ожидаемый результат км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет Голоустненского МО |  |
| 1 | Малое Голоустное Ремонт ул.Горького | 48,048 | 41,048 | 7,000 | 0.385 |
| 2 | Малое Голоустное Ремонт проулка ул.Горького -ул.Кирова | 40,560 | 40,560 | 0,00 | 0.325 |
| 3 | Малое Голоустное Ремонт ул.Мира | 151,632 | 151,632 | 0,00 | 1.215 |
| 4 | Малое Голоустное Ремонт участка от ул.Байкальская 53 до ул.Байкальская 63 | 31,200 | 31,200 | 0,00 | 0.250 |
|  | Большое Голоустное Ул.Байкальская | 424,320 | 424,320 | 0,00 | 3.400 |
| 5 | Итого | 695,760 |  |  | 5,575 км |

| № п/п | Наименование Мероприятии на 2013 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования |  | Ожидаемый результат км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет Голоустненского МО |  |
| 1 | Малое Голоустное Ремонт ул. Кропочева | 69,580 | 62,580 | 7,000 | 0,355 |
| 2 | Малое Голоустное Ремонт ул. Черемушки | 175,228 | 175,228 | 0 | 0,900 |
| 3 | Малое Голоустное ремонт ул. Таежная | 98,000 | 98,000 | 0 | 0,500 |
| 4 | Малое Голоустное ремонт переулка ул. Таежная – ул. Горького | 64,680 | 64,680 | 0 | 0,330 |
| 5 | Малое Голоустное Ремонт переулка ул. Свердлова – ул. Кирова | 29,400 | 29,400 | 0 | 0,150 |
| 6 | Большое Голоустное Ремонт переулка ул.Кирова – ул. Байкальская | 18,816 | 18,816 | 0 | 0,96 |
| 7 | Большое Голоустное Ремонт переулка ул. Кирова 27 – ул.байкальская 2 | 19,404 | 19,404 | 0 | 0,99 |
| 8 | Большое Голоустное Ремонт переулка ул. Кирова 26 – ул.Свердлова 19 | 27,440 | 27,440 | 0 | 0,140 |
| 9 | Большое Голоустное Ремонт переулка ул. Кирова 38 – ул. Свердлова 29 | 31,360 | 31,360 | 0 | 0,160 |
| 10 | Большое Голоустное Ремонт переулка ул. Кирова 37 – ул. Байкальская | 26,264 | 26,264 | 0 | 0,134 |
| 11 | Большое Голоустное Ремонт переулка ул. Кирова 79 – ул. байкальская 48 | 32,732 | 32,732 | 0 | 0,167 |
| 12 | Большое Голоустное Ремонт переулка ул. Кирова 93 – ул. Байкальская 62 | 32,536 | 32,536 | 0 | 0,166 |
| 13 | Большое Голоустное Ремонт переулка ул. Байкальская 55 – ул. Новая 12 | 29,400 | 29,400 | 0 | 0,150 |
| 14 | Большое Голоустное Ремонт переулка ул. байкальская 41 – ул. Новая 4 | 41,160 | 41,160 | 0 | 0,210 |
| 15 | Итого | 696.000 | 689,000 | 7,000 | 3,557 |

| № п/п | Наименование Мероприятии на 2014 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования |  | Ожидаемый результат км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет Голоустненского МО |  |
| 1 | Малое Голоустное ремонт ул. Чернышевского | 339,320 | 339,320 | 0,00 | 1,150 |
| 2 | Малое Голоустное ремонт переулка ул. Широкая - Черемушки 10 | 208,680 | 201,680 | 7,000 | 0,705 |
| 3 | Малое Голоустное ремонт участка ул. Байкальская 31 – ул. Байкальская 53 | 148,000 | 148,000 | 0,00 | 0,500 |
| 4 | Итого | 696,000 | 689,000 | 7,000 | 2,355 |

- 4.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ

Общая сумма затрат на реализацию  Программы составляет  2088, 0 тыс. руб. в текущих ценах..

Финансирование программных мероприятий предусмотрено из средств  бюджета Голоустненского МО и областного бюджета.

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Сроки   реализации  2012-2014 гг.

Данная  Программа по сроку реализации   относится к долгосрочным..

- 5.2. Принципы взаимодействия с предприятиями:

- Отдел по работе  муниципальным имуществом администрации Голоустненского МО,  от администрации Голоустненского муниципального образования делегированы полномочия заказчика, задачами которого  являются:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.;

- повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров;

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети в результате  проведения текущего ремонта мостов и водопропускных сооружений

- проведение текущего ремонта улиц, дорог, внутриквартальных проездов, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, противогололедными мероприятиями.

Организация работ по  текущему ремонту  дорог   осуществляется  путем  размещения муниципального заказа.

.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

В результате реализации Программы будет отремонтировано и реконструировано 11,487 м дорог и улиц, что позволит в том числе:

- создать комфортные условия для проживания населения в населенных пунктах Голоустненского МО;

- распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные дороги;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах;

- уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы.

Создание в сельском поселении необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов бюджета и получения средств, для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить социально-экономические задачи: повышения уровня жизни населения, улучшения условий проживания, повышение экономической самостоятельности сельского поселения, и инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в сельской местности.