**29.06.2022 Г. № 04-15/ДСП**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ГОЛОУСТНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 06-16/дсп от 12.12.2017 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Голоустненского муниципального образования:

**РЕШИЛА**:

1. Внести изменения и дополнения в решение Думы № 06-16/ДСП от 12.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Голоустненского муниципального образования на 2018-2024 годы», а именно:

1.1. приложение к Решению Думы читать в новой редакции (прилагается).

2. Обнародовать данное решение на официальном сайте администрации Голоустненского муниципального образования и в журнале «Голоустненский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Голоустненского

муниципального образования

О. М. Жукова

Приложение

к решению Думы

Голоустненского муниципального образования

от 29.06.2022 г. № 04-15/дсп

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Голоустненского муниципального образования на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Голоустненского муниципального образования  |
| Соисполнители муниципальной программы | Учреждения Голоустненского муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Население поселения, предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность на территории Голоустненского муниципального образования. |
| Подпрограммы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территорий Голоустненского муниципального образования.  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий (парков, скверов, зон отдыха и благоустройства, детских и спортивных площадок);2. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий;**2. количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2023 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Голоустненского муниципального образования;**3. Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории;**4. Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2023 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Голоустненского муниципального образования;****5**. количество жителей принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства общественных территорий. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Устанавливается после определения проектов |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных территорий.2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.4.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | **1. Благоустройство 4 общественных территорий;**2. Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;3. Разработка единой концепции благоустройства индивидуальных домов и придомовой территории;4. Избавление от визуального мусора**.** |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОБЛЕМЫ

Важнейшей задачей администрации Голоустненского муниципального

образования является формирование и обеспечение современной, комфортной среды проживания граждан, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности отдыха и занятия физкультуры и спортом населения.

Понятие и благоустройство территории появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории принято понимать комплекс мероприятий по содержанию, а также проектированию и размещению объектов благоустройства направленные на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по:

- инженерной подготовке;

- обеспечению безопасности;

- озеленению (посадка деревьев);

- устройству покрытий;

- устройству детских и спортивных площадок;

- размещению малых архитектурных форм;

- освещению;

- размещению объектов для маломобильных групп населения и инвалидов.

Текущее состояние большинства территорий поселения не соответствует современным требованиям проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительства и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:

**- значительная часть асфальтобетонного покрытия улиц имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек;**

- недостаточно производятся работы по озеленению;

- недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов:

- введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий;

- отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Состояние пешеходных проходных зон общественных территорий за последние годы ухудшилось вследствие растущих техногенных нагрузок, значительной части зеленых насаждений требуется постоянный уход.

На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства - скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно - оздоровительные, детские площадки.

В настоящие время на территории существует высокая потребность в

современных спортивно - досуговых, детских и развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для занятия физкультурой и спортом населения, и в первую очередь для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов.

Настоящая программа позволит расширить материально - техническую базу муниципальных спортивных сооружений, детских площадок, обеспечить их качество, содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит содержать их в удовлетворительном состоянии, повысит уровень благоустройства, обеспечит здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства Голоустненского муниципального образования до начала реализации муниципальной программы, представлены в таблице 1.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) СОСТОЯНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОЛОУСТНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Всего по МО** | **Значения показателей по годам** |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| 1. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, пр.) | ед./кв. м. | 4/7800 | 4/7800 | 4/7800 | 4/7800 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя  | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество жителей, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий. | чел | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Голоустненского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. повышение уровня благоустройства общественных территорий;

2. повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3. повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

4. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей****2018 год** | **Значения показателей****2019 год** | **Значения показателей****2020 год** | **Значения показателей****2021 год** | **Значения показателей****2022 год** | **Значения показателей****2023 год** | **Значения показателей****2024 год** |
| 1 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га. |  |  |  | 0,9 | 3,9 | **1,8** | **1,2** |
| 5 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Голоустненского муниципального образования  | ед. |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
| 6 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории | ед. |  | 50 | 150 | 150 | 100 |  |  |
| 7 | **Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2023 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Голоустненского муниципального образования**  | ед. |  | 50 | 150 | 150 | 100 |  |  |

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 2018-2024 ГОДЫ

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением Главы Голоустненского муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением Главы Голоустненского муниципального образования.

Мероприятие 2: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2023 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Голоустненского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Голоустненского муниципального образования.

Мероприятие 3: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятие 4: Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2023 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Голоустненского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Голоустненского муниципального образования.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Основные работы по благоустройству территории не требующие специальных допусков будут выполнены силами граждан проживающих на территории.

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 3:

Таблица 3

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. | Риски изменения законодательства |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Голоустненского муниципального образованиям сфере реализации муниципальной программы |
| 2. | Социальные риски |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | Финансовые, бюджетные риски |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | Организационные риски |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы |

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Конечным результатом реализации муниципальной программы является - увеличение количества реализованных проектов по благоустройству общественных территорий Голоустненского муниципального образования путем создания условий для вовлечения населения в развитие современной городской среды.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды на 2018-2024 годы»

**ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА И ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ТЕКСТОВОЕ**

 **И ВИЗУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОЕКТОВ, ПЕРЕЧНЯ**

**(В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ) ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ**

**1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический материал, включающий в себя визуализированное описание, изображение дворовой территории или общественная территория, а также визуализированное изображение элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовых и общественной территорий (далее - дизайн-проект).

1.3. Под проектно-сметной документацией благоустройства общественных территорий понимается графический материал и текстовый материал с планировочной схемой, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня элементов благоустройства предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, а также расчет стоимости работ по благоустройству вышеуказанных территорий в текущих ценах (далее – проектно–сметная документация).

Содержание дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ.

**2. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ И ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

2.1. Разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Голоустненского муниципального образования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Голоустненского муниципального образования, а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий осуществляется с учетом перечней работ по благоустройству общественных территорий, установленных настоящей программой.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий, в соответствии с условиями договора (или муниципального контракта).

**3. ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ И ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

3.1. Для отбора дизайн-проектов проводится творческий конкурс по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется общественной комиссии для проведения обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – комиссия).

3.2 Срок приема дизайн-проектов для отбора к реализации – не менее 10 календарных дней с момента объявления творческого конкурса по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов благоустройства общественной территории.

3.3. Утверждение дизайн-проекта и принятие решения о подготовке проектно-сметной документации благоустройства общественной территории осуществляется постановлением администрации.

3.4. Разработанная проектно-сметная документация благоустройства общественной территории подлежит общественному обсуждению. На основании протокола общественного обсуждения проектно-сметной документации благоустройства общественной и дворовой территорий, Глава Голоустненского муниципального образования принимает решение об утверждении проектно-сметной документации благоустройства или направлении ее на доработку.

3.5. Утвержденная документация благоустройства общественной и дворовой территорий подлежит размещению на официальном сайте администрации Голоустненского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Голоустненского

муниципального образования О. М Жукова

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды на 2018-2024 годы»

**ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА.**

**НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ.**



Игровой комплекс

Лабиринт детский

 Урна

Качалка-балансир



Скамья со спинкой, подлокотниками

 

Беседка





Тренажёр Шагоход двойной

Спортивный комплекс 5 элементов



Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | Общая площадь общественной территории | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб. |
|  | Муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области | Муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | Населенный пункт | Улица | Номер дома /участка |
| 1. | Иркутский район | Голоустненское муниципальное образование | Село Малое Голоустное | Байкальская | 2г | 1200 кв.м. | 0 | Сумма будет определена после составления ПСД |
| 2. | Иркутский район | Голоустненское муниципальное образование | Село Малое Голоустное | Нагорная | 22б | 1800 кв.м. | 300 | Сумма будет определена после составления ПСД |
| 3. | Иркутский район | Голоустненское муниципальное образование | Село Малое Голоустное | Мира | 26-а | 900 кв.м. | 600 | Сумма будет определена после составления ПСД |
| 4. | Иркутский район | Голоустненское муниципальное образование | Село Малое Голоустное | Кирова | 20 | 3900 кв.м. | 600 | Сумма будет определена после составления ПСД |

Справочно:

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области 4 ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 4 ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации 4 ед.